Namn: Alvar de Paulis
Klass: TE23B

Projektbeskrivning

Titel: Pedagogiskt spel för att lära ut textbaserad programmering till mellanstadieelever.

Beskrivning: Ett spel som lär ut programmering med hjälp av en textbaserad kodredigerare och en grafiskt presenterad utmaning med en programmerbar figur som ska nå ett mål. Banorna ska ta plats på ett rutnät där koden flyttar en spelare inom rutorna, och nästa bana nås när spelaren står på rutan med målet. Målgruppen är mellanstadieelever i grundskolan, så spelet ska därför inte vara komplicerat, därför är tanken att skapa ett eget enkelt programmeringsspråk istället för att interpretera ett befintligt. Spelet ska programmeras i JavaScript, eftersom det är tillgängligt att köra i webbläsare, och jag känner till språket tillräckligt för att projektet ska vara realistiskt. Det finns många spel med målet att introducera programmering, men de använder ofta blockprogrammering istället för text (Eggart, 2025). Det innebär att användarna inte lär sig att arbeta med syntax vilket krävs i programmeringsspråk (Jemt & Valeri, 2021). Därför kommer mitt spel utgå från textbaserad kodning istället för blockbaserad kodning som jag anser är ett onödigt hinder mellan dem och riktig programmering. https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1527083/FULLTEXT02.pdf (blockprogrammering innebär att man inte lär sig syntaxen, vilket de argumenterar är en bra sak men nuh uh) Därför kommer mitt spel utgå från textbaserad kodning.

Kravspecifikation

Grundkrav:

- En textbaserad kodredigerare

- Kod som kan styra en karaktär

- Minst en bana

- Grafik för banan

Krav som borde inkluderas:

- Minst fem banor

- Animationer på karaktären

Krav som kan inkluderas:

- Ett separat highscore-läge

- Minst tio banor

Metod

Från ett generellt perspektiv skulle en lämplig metod vara att kommunicera med mina klienter vilket inkluderar lärare och elever, och iterativt utveckla prototyper, alfa- och beta-versioner, och slutligen en fungerande produkt (Rouse, 2024). Från ett realistiskt perspektiv anpassat för ett gymnasiearbete kommer en mindre skala krävas. Jag kommer kunna samarbeta med klienterna genom att göra vissa kvalitativa undersökningar åtminstone två gånger, men huvudsakligen utvecklar jag programmet själv.

Jag ska boka ett möte med en programmeringslärare på en mellanstadieskola i Stockholms län. Där ska jag anteckna om vad lärare värdesätter i pedagogiska spel samt boka en tid att testa det färdiga spelet med eleverna. Där ska jag också utföra kvantitativa undersökningar kring programmeringserfarenhet och föredragna inlärningsmetoder hos eleverna i en vald mellanstadieklass.

Jag kommer använda en blandning av  TDD (test-driven development, testdriven utveckling) och FDD (feature-driven development, funktionsdriven utveckling). TDD innebär att jag kommer programmera automatiserade tester som ska köras på koden, och sedan ska koden utvecklas tills testerna kan köras korrekt (Fowler, 2023). FDD innebär generellt att ett antal delmål definieras, och sedan itereras utvecklingen för varje delmål (planview, 2021). Spelets interpreterare (det som tolkar koden som spelaren skriver) kan med fördel testas med TDD eftersom det är ett deterministiskt system med tydliga önskade outputs för godtyckliga inputs (Sassi, 2024). Resten av spelet, som design av banor och grafik, menyer samt introduktion bör utvecklas med mycket testning (playtesting, speltestning) med metoder tagna från principerna i FDD, eftersom det är den enligt många bästa metoden för att försäkra bra speldesign (Felder, 2015).

Jag ska använda mig av både kvalitativa och kvantitativa undersökningar. Jag ska prata med lärare på skolan jag tänker utföra mitt projekt kring, för att undersöka hur jag borde gå till väga för att interagera med eleverna och klasserna. Diskussioner med lärare kommer ske med en kvalitativ metod. Det gör att jag kommer få tydliga exempel och riktlinjer att utgå från när jag utvecklar programmet (Norstat, 2023).

Jag vill också göra kvantitativa undersökningar i form av frågor till elever, för att lära mig om hur elever lärt sig programmering, hur mycket de redan kan och hur de föredrar att ett pedagogiskt program fungerar med en lektionsstruktur. Baserat på de kvantitativa undersökningar ska jag samla statistik som kan användas för att utforma spelets design, till exempel för att anpassa . Den kvantitativa metoden är i det här fallet lämplig eftersom jag vill få information som är representativ av många olika elever för att anpassa programmet efter en så stor grupp som möjligt. (Norstat, 2023)

Eftersom spelet ska kunna köras på Apple iPads som eleverna har tillgång till kan det vara antingen en applikation på App Store eller en webbapplikation. Att publicera på App Store kräver en stor budget och kräver erfarenhet och verktyg jag inte har tillgång till (Muscara, 2025; Apple, 2025). Därför bör programmet utvecklas för webben. Det finns flera tjänster där man utan kostnad kan ladda upp en webbsida till en server, bland andra Github Pages. Med Github Pages kan användare kostnadsfritt publicera statiska hemsidor, alltså sidor som inte kräver kommunikation med en server (GeeksforGeeks, 2025). Mitt spel kräver inte det, och jag har tidigare erfarenhet med Github Pages, så det är tjänsten jag kommer använda.

Spelmotorer som Unity eller Godot kan exportera till webbappar (Godot, 2023; Unity, 2017). Det kan vara lättare att utveckla spel med dem eftersom de är därför anpassade, men de webbapparna kör långsammare än jämförbara program skrivna i JavaScript som kan köras direkt på webben (Mozilla, 2025).

Det går att göra spel i JavaScript utan tillägg, men det blir betydligt lättare, snabbare och mer effektivt med ett bibliotek för spelutveckling. Det mest populära biblioteket för 2D-spel i JavaScript är Phaser (Envato, n.d.), och det är det som kommer användas i det här arbetet.

Enligt Skolverket (2022) kräver ämnet teknik i mellanstadiet (åk 4-6) att elever lär sig ”hur datorer styrs av program” och mer specifikt ”styrning av egna konstruktioner eller andra föremål med programmering”. Mitt spel främjar dessa punkter genom att pedagogiskt introducera hur programmering kan styra både datorer och i här fallet en karaktär i ett spel.

Material

Med en del av budgeten vi tilldelas vill jag köpa ett så kallat asset pack med grafik och eventuella animationer. Det innebär att jag inte kommer behöva rita all grafik i spelet själv vilket kommer spara tid. Då jag vill välja ett asset pack som kostar pengar istället för att erbjudas gratis kommer spelets utseende kunna vara mer enhetligt och professionellt (Lee, 2020). På hemsidan itch.io finns många asset packs för olika typer av spel, och det finns både gratis packs och packs vid olika priser. Nästan alla kostar under 500 kr, och de allra flesta även under 100kr (Itch, 2025).

Examensmål

Följande examensmål är tagna från Skolverket (2025):

- ”Teknikutveckling innebär att analysera behov, utveckla en idé, designa, konstruera, producera, använda, sälja och återvinna.”

Jag har hittat behovet av ett enkelt sätt att komma in i textbaserad programmering, då många befintliga sätt att lära sig programmering antingen använder riktiga språk eller blockprogrammering.

- ”Utbildningen ska också innehålla kreativa och problemlösande arbetsformer samt ge förutsättningar för eleverna att utveckla ett tvärvetenskapligt förhållningssätt.”

Jag kommer behöva anpassa mitt spel efter hur mycket mellanstadieelever kan om programmering och hur jag mest effektivt lär ut främmande koncept.

- ”Teori och praktisk tillämpning ska samverka och utbildningen ska ge eleverna kunskaper om och färdigheter i att samarbeta med andra.”

I utvecklingen av projektet måste jag samverka och samarbeta med eleverna som är målgruppen för spelet för att det inte ska bli för tråkigt, svårt eller lätt.

- ”Eftersom utveckling av teknik ofta sker i projektarbetsform, ska utbildningen ge kunskaper om projektarbete och färdigheter i att arbeta i projekt såväl enskilt som i grupp.”

Med en projektplan, kravspecifikation och slutligen rapport kommer jag ha jobbat i projektarbetsform.

- ”Utbildningen ska vidareutveckla elevernas kommunikativa förmågor i tal, skrift och visualisering. Det innebär bland annat att förmedla synpunkter, förklara sammanhang och dokumentera samt använda uttrycksformer anpassade till olika målgrupper och att förstå kommunikationens specifika roll inom teknikområdet.”

I samarbetet med eleverna som ska spela spelet kommer jag kommunicera i tal och skrift för att utveckla och slutföra spelet.

- ”Utbildningen ska ge eleverna kunskaper om och färdigheter i engelska i en teknisk kontext, så att de kan utveckla sin kommunikativa förmåga och därmed ta del av teknik och teknikutveckling.”

Programmering sker huvudsakligen på engelska, och jag planerar att språket jag ska utveckla därför också använder engelska.

- ”Eleverna ska även utveckla förståelse av människors olika förutsättningar i förhållande till teknik och teknikutveckling.”

Med projektet kommer jag undersöka hur elever som inte kan programmera kan lära sig kodning och så småningom komma in i teknikbranschen.

- ”Inriktningen informations- och medieteknik ska ge fördjupade kunskaper om och färdigheter i arbetsmetoder och verktyg för att skapa digitala produkter, tjänster och system. Den ska behandla programmering, digital media, webbutveckling samt dator- och kommunikationsteknik.”

Mitt spel ska presenteras som en digital produkt i form av en interaktiv sida på Github Pages, vilket innebär att jag kommer arbeta med både programmering och webbutveckling.

Att göra

Följande är en beskrivning av vad som behöver göras för att projektet ska kunna anses vara klart, vilken ordning sakerna bör göras i, och hur många timmar varje steg kan ta.

Till att börja med:

- Prata om projektet med en lärare på mellanstadiet (1h)

- Ta fram och utför undersökningar bland mellanstadieelever (3h)

- Undersök hur andra jämförbara spel fungerar, bland annat i UI och level-design (3h)

- Ta fram ett system för vilka kommandon som ska finnas och spåna hur banor kan se ut utifrån det systemet (2h)

- Skapa en sida med HTML, CSS och JS med en textredigerare och en spelare som renderas på ett rutnät (2h)

- Gör ett skript som går igenom texten och kör texten som kommandon som förflyttar spelaren (3h)

- Hitta åtminstone fungerande grafik för spelaren och världen (1h)

- Implementera den första banan (2h)

Om det finns tid:

- Playtesting och utveckling utifrån från testningen (5h)

- Designa felhantering med relevanta felmeddelanden (5h)

- Köp eller ladda ner ett asset pack och implementera det (2h)

- Skapa eller ladda ner ljud och implementera dem (3h)

- Bygg fler banor (5h)

Summan av de här uppskattningarna är bara 37 timmar, vilket innebär att 3 timmar kommer spenderas på förbättringar som inte är lika viktiga som huvudfunktionaliteten i programmet.

# Referenser

Apple, 2025. Choosing a Membership. [Online] 
Available at: https://developer.apple.com/support/compare-memberships/
[Accessed 18 September 2025].

Eggart, V., 2025. 10 Best Coding Games For Kids. [Online] 
Available at: https://www.robowunderkind.com/blog/10-best-coding-games-for-kids
[Accessed 23 October 2025].

Envato, n.d. How to Learn the Phaser HTML5 Game Engine. [Online] 
Available at: https://webdesign.tutsplus.com/how-to-learn-the-phaser-html5-game-engine--gamedev-13643a
[Accessed 2025].

Felder, D., 2015. Design 101: Playtesting. [Online] 
Available at: https://www.gamedeveloper.com/design/design-101-playtesting
[Accessed 19 September 2025].

Fowler, M., 2023. Test Driven Development. [Online] 
Available at: https://martinfowler.com/bliki/TestDrivenDevelopment.html
[Accessed 15 September 2025].

GeeksforGeeks, 2025. Host a Website on Github For Free. [Online] 
Available at: https://www.geeksforgeeks.org/git/how-to-host-a-website-on-github-for-free/
[Accessed 23 October 2025].

Godot, 2023. Exporting for the Web. [Online] 
Available at: https://docs.godotengine.org/en/latest/tutorials/export/exporting_for_web.html
[Accessed 18 September 2025].

Itch, 2025. Top Game assets tagged Tilemap. [Online] 
Available at: https://itch.io/game-assets/tag-tilemap
[Accessed 19 September 2025].

Jemt, M. & Valeri, F., 2021. Matematiska förmågor och programmering. [Online] 
Available at: https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1527083/FULLTEXT02.pdf
[Accessed 2025].

Lee, J., 2020. Should I use a free / cheap resource pack in my game?. [Online] 
Available at: https://blog.jakelee.co.uk/should-i-use-a-free-cheap-resource-pack-in-my-game/
[Accessed 2 October 2025].

Mozilla, 2025. Game development. [Online] 
Available at: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Games
[Accessed 18 September 2025].

Muscara, A., 2025. How to Submit Your App to the App Store in 2025. [Online] 
Available at: https://www.instabug.com/blog/how-to-submit-app-to-app-store
[Accessed 18 September 2025].

Norstat, 2023. Skillnad mellan kvalitativ och kvantitativ marknadsundersökning. [Online] 
Available at: https://norstat.co/sv/marknadsundersokning/kvalitativ-kvantitativ/
[Accessed 18 September 2025].

planview, 2021. What is FDD in Agile?. [Online] 
Available at: https://www.planview.com/resources/articles/fdd-agile/
[Accessed 18 9 2025].

Rouse, M., 2024. Minimum Viable Product (MVP). [Online] 
Available at: https://www.techopedia.com/definition/27809/minimum-viable-product-mvp
[Accessed 18 September 2025].

Sassi, R. B., 2024. Compiler vs. Interpreter in Programming. [Online] 
Available at: https://builtin.com/software-engineering-perspectives/compiler-vs-interpreter
[Accessed 19 September 2025].

Skolverket, 2022. Teknik. [Online] 
Available at: https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/kursplaner-for-grundskolan/kursplan?url=907561864%2Fcompulsorycw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DGRGRTEK01%26tos%3Dgr&sv.url=12.6a3421f41969f369f2c9bd1#anchor3
[Accessed 2 October 2025].

Skolverket, 2025. Teknikprogrammet. [Online] 
Available at: https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen-gy25/program-gy2025?url=907561864%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fprogram.htm%3FprogramCode%3DTE25
[Accessed 25 September 2025].

Unity, 2017. Getting started with WebGL development. [Online] 
Available at: https://docs.unity3d.com/560/Documentation/Manual/webgl-gettingstarted.html
[Accessed 18 September 2025].